数据中台接口更新开发及信创适配服务项目比选文件

- 项目介绍

广东省博物馆现行数据中台系统在运营支撑与初步数据采集上已取得成效，但数据价值挖掘与跨业务整合亟待深化。为解决数据孤岛、提升决策效率，需对数据中台进行接口更新和数据查询优化。本项目将在一期基础上，全面接入LBS等新数据源，构建统一标准的数据中心，并升级迭代可视化分析系统。项目核心是利用AI大模型技术，构建“AI问数”平台，支持员工通过自然语言交互即时获取数据、生成报告。这旨在彻底降低数据使用门槛，实现全员自助式分析，全面提升业务洞察与科学决策水平。

- 项目时间及限价

项目实施时间要求：建设周期不超过50个工作日，试运行不少于20个自然日，建成后维保1年。

限价18.5万。

- 项目内容

3.1 采购内容清单

| 序号 | 模块 | 子模块 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据源对接与处理 | 对接LBS大数据 | 提供LBS大数据深化对接服务。根据客情分析需求，配置和调用LBS相关服务接口，实现基础画像、消费画像、偏好画像等数据的抽取与传输，并将其统一纳入数据中台管理。 |
| 2 |  | 数据存储与管理 | 获取数据源后进行存储、管理和备份。系统会将数据分门别类地进行归档，并采用数据库管理工具进行存储，以确保数据的安全性与可访问性。 |
| 3 |  | 数据清洗与预处理 | 数据清洗、筛选和后处理。包括去除重复数据、修正数据格式问题、填补缺失值等，确保后续分析的数据质量。 |
| 4 | 管理后台 | 文旅客情数据可视化展示迭代 | 基于新接入数据，新增基础画像、消费画像、偏好画像分析模块，提供多维度、可交互的可视化界面，以支持精细化运营分析。 |
| 5 | AI 问数 | 自然语言理解与意图识别 | 负责从用户输入的自然语言中识别出问题的意图及相关的实体信息。它将用户的查询转化为系统可以处理的结构化信息。 |
| 6 |  | 思考过程展示 | 向用户展示AI在生成答案时的分析过程，以提升用户的信任感。思考过程帮助用户理解AI如何从问题到答案的每个步骤。 |
| 7 |  | SQL生成与透明化 | 自动生成与用户提问相关的SQL查询语句，并提供透明化的展示，允许用户查看和修改SQL语句。 |
| 8 |  | 数据结果呈现 | 展示从数据库查询出的数据结果，以便用户可以清晰地理解结果并进行进一步操作。 |
| 9 |  | 智能可视化推荐与生成 | 根据查询结果的数据类型，自动推荐并生成最适合的图表或可视化效果。用户也可指定用哪种可视化图表展示结果。 |
| 10 |  | 多轮对话与上下文记忆 | 支持用户的多轮对话，能够记住用户的查询上下文，进行更深层次的交互。 |
| 11 |  | 用户反馈与学习闭环 | 通过用户的反馈，不断优化AI的表现，形成持续改进的闭环。 |
| 12 |  | 生成自定义报表数据集SQL | 根据自然语言生成自定义报表数据集的SQL语句，这一过程还能极大提升问答系统的智能化水平和回答的准确性。 |
| 13 |  | 自动生成数据分析报告 | 根据数据分析模版自动填充分析数据，并且生成pdf格式的报告，模板数量最多为 2 个。 |
| 14 |  | 配置问数大模型 | 支持配置云端大模型或私有化部署的模型。 |
| 15 |  | 配置提示词 | 支持配置大模型提示词，提升问数系统的精准度。 |
| 16 |  | 配置问数大模型训练集 | 支持单个或批量上传训练集，及在线编辑训练集内容，提升问数系统的精准度。 |
| 17 |  | 配置多种问数数据源 | 支持连接多种常见的数据源，包括MySQL、达梦数据库。 |

3.2 详细需求

- 数据源对接与处理

（1）对接LBS大数据

深化LBS大数据接口对接。要求调用LBS服务，获取并解析客群数据。数据内容须覆盖：基础画像，消费画像，偏好画像，以及人群数据。确保数据按约定周期完整、稳定地传输至数据中心。

（2）数据存储与管理

获取的订单数据应按一定规范存储，以便后续分析与管理。系统需要使用可靠的数据库管理工具，针对不同类别的数据进行适当归档，确保数据的安全存储。在存储过程中，要采用多层次的备份策略，确保即便出现硬件故障，数据也能快速恢复。此外，需对存储的数据进行权限管理，确保只有授权人员能够访问和修改数据，从而增强数据安全性。

（3）数据清洗与预处理

在获取票务订单数据后，需要进行数据清洗。数据清洗的目标是确保数据的质量，避免后续分析受到不准确信息的影响。具体操作包括去除重复数据、检查并修正数据格式问题（如日期格式、金额精度等），以及对缺失值进行合理填补（如通过插值法、均值填补等方式）。数据清洗后，还需要对数据进行标准化处理，确保不同来源的数据能够兼容，便于统一分析与展示。

- 管理后台

（1）文旅客情数据可视化展示迭代

新增第三方数据来源（基于LBS客情大数据）三大分析模块。

- 基础画像：可视化展示客群年龄、性别、学历、来源等结构；

- 消费画像：可视化展示客群消费能力与意愿等级；

- 3) 偏好画像：可视化展示客群文旅、休闲等兴趣标签分布。

3. AI 问数

(1) 自然语言理解与意图识别

AI问数系统需要能够准确识别用户通过自然语言输入的查询意图，并提取相关实体信息。用户可能提出各种类型的问题，系统应具备强大的自然语言处理能力，能够从复杂的语句中提取出关键的查询要求，如时间、地点、数值等维度。通过将用户的自然语言转换为系统能够理解并处理的结构化信息，确保问数系统能够处理并返回精准的数据。该功能应支持多种语言和复杂的句式表达，能够应对不规则输入并进行有效解析。

(2) 思考过程展示

为了增强用户对AI系统的信任感，系统需要能够展示AI在生成答案时的分析过程。每当用户提出查询时，AI将向用户展示其推理过程，包括从数据库中提取数据的步骤、所使用的算法逻辑及分析框架等。这不仅帮助用户理解AI是如何从问题到答案的每个环节的，还能提高结果的透明度，使用户对系统的可靠性产生更高的信任。

(3) SQL生成与透明化

当用户提出查询时，系统应能够自动生成与之相关的SQL查询语句。AI会根据用户输入的自然语言解析出查询逻辑，并自动构建符合要求的SQL语句。在此基础上，系统需提供SQL语句的透明化展示，允许用户查看生成的SQL语句，并具备修改的权限。用户可根据需要调整语句，进一步优化查询或调整查询条件，保证查询结果符合预期。

(4) 数据结果呈现

查询结果应以易于理解的形式展示给用户。系统将从数据库中提取的相关数据以直观清晰的格式展现，确保用户能够快速理解查询结果并进行进一步操作。展示方式应支持多种数据格式，如表格、列表、或其他视图，且支持导出数据以便后续使用。通过清晰、简洁的结果呈现，确保用户能够迅速获取到他们所需的信息。

(5) 智能可视化推荐与生成

基于查询结果的数据类型，AI问数系统将智能推荐适合的可视化图表形式。无论是饼状图、柱状图、折线图等，系统会根据数据的特点和查询目的自动选择最佳的可视化展示方式。用户也可自定义指定所需的可视化形式。系统还应支持灵活调整图表样式、颜色和展示细节，确保展示效果符合用户需求。

- 多轮对话与上下文记忆

为提供更加流畅与人性化的交互体验，AI问数系统必须支持多轮对话能力。系统需要具备上下文记忆功能，能够在同一个会话中记住用户之前的查询历史、筛选条件和分析维度。当用户提出追问或进行逐步深入的探索时，系统应能准确理解后续问题是对前序语境的补充或修正，而无需用户在每个问题中重复完整的背景信息。此功能旨在模拟人类对话的逻辑，让数据探索过程更加自然、高效，降低用户的使用门槛，支持更复杂的分析路径。

- 用户反馈与学习闭环

为确保AI问数系统的性能与准确性能够持续优化，需建立一套完整的用户反馈与学习闭环机制。在系统返回的每一个答案旁边，都应提供简便的反馈入口，例如“赞”、“踩”或评星按钮，并允许用户选择性地提交简要的文字说明。所有收集到的用户反馈将被系统地记录并传送至后台，作为优化模型、调整提示词、以及完善训练集的核心依据。通过这种“人工标注-模型学习-效果提升”的持续循环，让系统在实际应用中不断进化，越来越精准地理解博物馆业务人员的查询意图。

- 生成自定义报表数据集SQL

为满足业务部门灵活、多变的报表制作需求，AI问数系统需具备一项高级功能：根据用户的自然语言描述，自动生成用于构建自定义报表数据集的复杂SQL语句。用户可以用日常语言描述一个完整报表的数据构成，系统将智能解析其中涉及的多个指标、维度、时间范围和关联计算，并生成一条完整、可执行的SQL查询。此功能不仅能将非技术人员从繁琐的SQL编写中解放出来，更能通过处理复杂逻辑查询的训练，反向提升AI问数系统本身的智能化水平和问答准确性。

- 自动生成数据分析报告

为实现常规分析工作的自动化，系统需支持自动生成格式化的数据分析报告。后台需支持预设报告模板（初期支持最多2个）。这些模板将定义报告的整体结构、章节、关键图表和数据表格。当触发报告生成指令时，AI系统将自动执行相关数据查询，将最新的分析结果填充到模板的预设位置，并可根据数据波动生成简要的描述性文本。最终，系统将导出一份结构完整、图文并茂的PDF格式报告，可直接供管理层审阅或部门间分享，极大地提升了数据汇报的效率和规范性。

- 配置问数大模型

AI问数系统将支持配置大模型，无论是部署在云端的模型，还是私有化部署的本地模型。用户可以根据需求选择合适的部署方式，系统应具备自动切换不同模型的能力，并在不同的部署环境中保持稳定的性能表现。配置大模型的功能将提升系统的计算能力与处理速度，支持更多复杂的查询任务。

(11) 配置提示词

为了提高系统的精准度和回答的相关性，AI问数系统应允许用户自定义或配置提示词。提示词将帮助系统更好地理解用户查询中的意图，精确匹配相关数据或文档内容，提升搜索的准确性与效率。用户可根据实际需求调整提示词，以确保系统对查询请求的更好响应。

(12) 配置问数大模型训练集

为了进一步提高问数系统的精确度，系统应支持单个或批量上传训练集。用户可以根据需要上传相关领域的文档、数据集或语料库，并对训练集内容进行在线编辑与优化。此功能将帮助系统根据特定领域的数据进行定制化训练，提升其针对特定问题的回答质量。

(13) 配置多种问数数据源

AI问数系统应支持连接多种常见的数据源，包括MySQL、达梦数据库等。用户可以根据需要选择数据源并进行配置，系统将能够从不同的数据源中获取数据并进行整合分析。支持多数据源的配置将大大提升系统的灵活性与适应性，满足不同业务部门的数据需求。

- 其他需求说明

4.1 运行环境及网络

平台环境：支持飞腾、鲲鹏等ARM架构国产CPU ；

服务器端：银河麒麟等服务器操作系统；

数据库：达梦数据库v8.0；

中间件：东方通TongWeb8.0.E.3_P1(嵌入式)；

客户端操作系统：支持统信UOS、Win11等操作系统；

客户端浏览器：兼容360安全浏览器、搜狗浏览器、火狐等。

4.2维护需求

紧急维护：如遇紧急故障，需60分钟响应，4小时内到达现场，最迟在1个工作日内修复故障、恢复平台。

如影响非平台关键业务或性能下降，但不至于中断平台的半小时响应，72小时内排除故障。

4.3支付和验收

合同签订后，在收到报价方等额增值税普通发票后5个工作日内支付报价方50%款项；项目上线试运行后，自收到等额增值税普通发票5个工作日内支付合同金额的35%作为项目进度款；项目通过验收合格后，自收到乙方开具等额有效发票5日内支付剩余款项。

- 投标人须知

5.1报价人提交材料

（一）资格性审查相关文件

（二）报价单

（三）真实性承诺函

（四）企业资质

（五）相关业绩

（六）项目实施方案

（七）其他与本项目相关的材料

说明：以上材料均需加盖投标人公章，不盖公章将列为无效文件。

评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 提供2022年至2024年以来同业同类项目业绩，每提供一个得2分，最高分14分。 （提供可代表合同实施内容的合同页和签章页） | 14 |
| 2 | 技术储备 | 具有相关软件著作权的，每有一项得1分，总分8分。 | 8 |
| 3 | 实施团队符合程度 | 承担本项目的团队成员技术能力： 项目经理和团队成员具有信息系统管理等软考系列高级证书的，每个得2分； 项目经理和团队成员具有软件工程师等软考系列中级证书的，每个得1分； 同一人同时具有多个证书的不重复计分，总分8分。 项目经理和团队成员需提供近3个月的社保证明材料 | 8 |
| 4 | 实施方案 | 报价人应充分了解需求，结合本项目采购的服务内容提出针对性的实施方案，方案详实，可行性强。 实施方案优秀得40分； 实施方案一般得25分； 实施方案不可行得10分； 没有实施方案不得分。 | 40 |
| 5 | 系统集成方案 | 报价人充分理解用户需求，明确项目边界，与其他原有系统及平台提出针对性的集成设计和实施方案。 实施方案优秀得10分； 实施方案一般得7分； 实施方案不可行得3分； 没有实施方案不得分。 | 10 |
| 6 | 售后服务质量 | 针对售后服务保障措施，培训计划，响应服务质量： 售后服务方案优秀得10分； 售后服务方案一般5分； 没有售后服务方案不得分。 | 10 |
| 7 | 价格评分 | 价格采用低价优先法计算，即满足招标需求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准/投标报价）×100×权重 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

合同编号：

采购合同

项目名称：数据中台接口更新开发及信创适配服务项目

项目编号： GDSB202506

甲    方：  广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

乙    方：

签订地点：          广东 广州

签订日期：        2025年    月

甲    方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

电    话：020-38046853

联系人：姚爽

地  址：广州市天河区珠江东路2号

乙    方：                                   
电    话：

联系人：

地  址：

根据     数据中台接口更新开发及信创适配服务项目    的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为￥    元（大写：人民币  元）。

二、改造内容

| 序号 | 模块 | 子模块 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据源对接与处理 | 对接LBS大数据 | 提供LBS大数据深化对接服务。根据客情分析需求，配置和调用LBS相关服务接口，实现基础画像、消费画像、偏好画像等数据的抽取与传输，并将其统一纳入数据中台管理。 |
| 2 |  | 数据存储与管理 | 获取数据源后进行存储、管理和备份。系统会将数据分门别类地进行归档，并采用数据库管理工具进行存储，以确保数据的安全性与可访问性。 |
| 3 |  | 数据清洗与预处理 | 数据清洗、筛选和后处理。包括去除重复数据、修正数据格式问题、填补缺失值等，确保后续分析的数据质量。 |
| 4 | 管理后台 | 文旅客情数据可视化展示迭代 | 基于新接入数据，新增基础画像、消费画像、偏好画像分析模块，提供多维度、可交互的可视化界面，以支持精细化运营分析。 |
| 5 | AI 问数 | 自然语言理解与意图识别 | 负责从用户输入的自然语言中识别出问题的意图及相关的实体信息。它将用户的查询转化为系统可以处理的结构化信息。 |
| 6 |  | 思考过程展示 | 向用户展示AI在生成答案时的分析过程，以提升用户的信任感。思考过程帮助用户理解AI如何从问题到答案的每个步骤。 |
| 7 |  | SQL生成与透明化 | 自动生成与用户提问相关的SQL查询语句，并提供透明化的展示，允许用户查看和修改SQL语句。 |
| 8 |  | 数据结果呈现 | 展示从数据库查询出的数据结果，以便用户可以清晰地理解结果并进行进一步操作。 |
| 9 |  | 智能可视化推荐与生成 | 根据查询结果的数据类型，自动推荐并生成最适合的图表或可视化效果。用户也可指定用哪种可视化图表展示结果。 |
| 10 |  | 多轮对话与上下文记忆 | 支持用户的多轮对话，能够记住用户的查询上下文，进行更深层次的交互。 |
| 11 |  | 用户反馈与学习闭环 | 通过用户的反馈，不断优化AI的表现，形成持续改进的闭环。 |
| 12 |  | 生成自定义报表数据集SQL | 根据自然语言生成自定义报表数据集的SQL语句，这一过程还能极大提升问答系统的智能化水平和回答的准确性。 |
| 13 |  | 自动生成数据分析报告 | 根据数据分析模版自动填充分析数据，并且生成pdf格式的报告，模板数量最多为 2 个。 |
| 14 |  | 配置问数大模型 | 支持配置云端大模型或私有化部署的模型。 |
| 15 |  | 配置提示词 | 支持配置大模型提示词，提升问数系统的精准度。 |
| 16 |  | 配置问数大模型训练集 | 支持单个或批量上传训练集，及在线编辑训练集内容，提升问数系统的精准度。 |
| 17 |  | 配置多种问数数据源 | 支持连接多种常见的数据源，包括MySQL、达梦数据库。 |

- 改造内容及要求

- 满足《数据中台接口更新开发及信创适配服务项目比选文件》要求。

四、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

为确保合同有效完成，降低项目实施风险，为保障乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、	向乙方提供为本服务工作所需要的相关资料及完成本项目服务必要的协助等；

2、	对乙方履行本合同约定的网站维护服务的具体实施情况进行监督、跟进、检查，对于乙方提交的服务报告进行验收；

3、在付款条件满足的前提下，按期足额按照合同约定向乙方支付服务费；

4、甲方有权对乙方服务进行检查、督办或纠正。

（二） 乙方的权利和义务

1、	根据本合同要求向甲方提供维护服务。

2、	乙方人员在甲方项目工程地点提供现场服务时，应严格遵守甲方的工作纪律、安全 管理，关键性操作要征得甲方技术人员同意，不得擅自切换、变更正在运行的业务系统。

3、	乙方未事先取得甲方书面同意，不得将本合同项下的任何义务转让给第三方或委托第三方执行。

五、培训要求

提供不少于2次的培训。

六、服务期间（项目完成期限）

自签订合同之日起 50 个工作日。

七、付款方式

1、合同签订后5个工作日内，收到乙方等额增值税普通发票，甲方向乙方支付合同金额的50%作为项目预付款；

2、项目开发完成，完成部署经甲方同意进入试运行阶段，收到乙方等额增值税普通发票，5个工作日内甲方向乙方支付合同金额的35%作为项目进度款；

3、项目通过甲方的验收，甲方自收到乙方开具等额有效发票5日内支付合同剩余款项。

4、乙方应在甲方付款前向甲方开具正式发票，否则甲方有权暂停付款且不承担逾期付款的违约责任。因本项目采用财政资金，因此甲方在上述及本项目合同其他条款约定的付款时间为甲方向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间）。因乙方、财政或上级主管部门等原因导致的支付延迟，甲方不承担违约责任。

八、验收标准及要求

1、甲方在乙方完成所有内容，收到乙方项目验收申请之日起7日内按照合同的约定对履约情况组织验收，对甲方的服务履约情况进行确认。

2、按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件的承诺、合同约定标准进行验收。

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其他

1、本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1、本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份。

十五、附件

1、《保密协议书》

2、《保密承诺书》

(以下无正文)

（——————本页为签章页——————）

| 甲方（盖章）： 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 代表： 地址： 电话： 传真： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件1

保密协议书

甲方:  广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

地址:  广州市天河区珠江东路2号

乙方:

地址:

遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律规定,经双方经协商一致,本着友好公平公正的原则,甲乙双方自愿签订本协议,并共同遵守本协议所列条款。

一、保密的范围与内容

1、保密范围:

乙方从甲方所取得的包括但不限于甲方内部运营情况、业务管理规范、业务操作流程、财务信息、人员信息、薪酬信息、工程设计及建设等一切涉及甲方商业及安全机密的信息。

2、保密主要内容:

属于甲方所有和合法持有的技术资料和信息包括但不限于属于甲方或所有由甲方提供给乙方的文物信息、文物影像数据、观众相关信息、业务资料、技术方案、工程设计、建筑物资料、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、操作手册、技术文档、采购资料、定价政策、财务资料、相关业务往来的函电、传真、电子邮件、微信聊天记录等。

3、本协议所适用的乙方群体:

因业务上可能知悉、使用甲方技术资料和信息的乙方人员(如与甲方有业务联系的乙方技术人员、业务人员以及乙方相关的行政管理人员和财务人员)。如因乙方上述人员泄密的,视为乙方违反本协议约定泄密。

二、乙方的保密义务

1、乙方有保守属于甲方所有和合法持有的技术资料和信息或所有由甲方提供给乙方的技术资料和商业信息秘密的义务,乙方不得将专属于甲方或所有由甲方提供给乙方的文物信息、文物影像数据、观众相关信息、业务资料、技术方案、工程设计、建筑物资料、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、操作手册、技术文档、采购资料、定价政策、财务资料、相关业务往来的函电、传真、电子邮件、微信聊天记录等泄露、交付、出卖、出借、出租、转让给乙方自身单位内其它无关人员或者任何其他个人、企事业单位。未经甲方书面授权,严禁乙方通过口头或任何其他载体形式对外发表、出版、公布专属于甲方所有和合法持有的技术资料、信息或所有由甲方提供给乙方的技术资料、信息。

2、乙方不得与甲方内部人员勾结合谋、引诱利用甲方内部人员利用属于甲方所有和合法持有的技术资料、信息或所有由甲方提供给乙方的技术资料、信息谋取私利从事损害甲方利益行为。

3、所有由甲方提供给乙方的技术资料和信息乙方应采取执行有效的安全保密措施,乙方采取安全保密措施所需人力、物力、财力由乙方自行承担。

4、乙方无权擅自修改或移除本协议中的任何条款或权利注释。

三、泄密责任

甲、乙双方约定:

1、乙方违反本协议约定的保密义务的,应按照涉事合同款的10%向甲方支付违约金。如本协议约定的违约金不足以弥补乙方违反保密义务造成甲方损失的,乙方还应赔偿超过违约金部分的损失。甲方遭受的损失包括但不限于甲方的直接损失、可得利益等间接损失,包括因乙方违反本协议而给甲方及甲方关联公司所带来的一切直接和间接经济损失、利润损失、社会效益评估损失,以及甲方因处理与第三方纠纷而实际支出的评估费、调查费用、诉讼费用及律师费。对于甲方的实际损失难以计算的,损失额可以按乙方因违约行为所获得的全部利润计算。	                                 2、乙方违反本协议约定的保密义务的,乙方除应按本条第1款承担违约金及赔偿损失责任外,还应承担甲方为向乙方索赔所支出的评估费、调查费用、诉讼费用及律师费。

3、因乙方的违约行为侵犯了甲方的技术秘密权利的,甲方可以选择根据本协议追究乙方责任,或者根据国家有关法律、法规通过司法的方式要求乙方承担侵权法律责任。

四、其他事项

1、本协议未尽之保密事宜,一律依国家相关法律为准。双方对本协议有争议时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、本协议的修改必须采用书面形式,并由双方签字盖章确认生效。

五、生效日期

1、本协议自双方签字盖章之日起生效,由双方共同遵守并严格履行协议条款。

2、本协议正本一式二份,甲乙双方各执一份。

| 甲方:（盖章） 广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆） | 乙方:（盖章） |
| --- | --- |
| 签署日期: | 签署日期： |

附件2

保密承诺书

本人（ 身份证：              ）       自2025年     月起因         项目 在广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）开展项目相关工作，在工作期间所获悉属他方的保密内容应当予以保密。我了解有关保密法律、法规和规章制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人庄重承诺:

- 本人所提供个人信息真实有效，自愿接受和配合保密审查。

二、自觉保守属于馆方所有和合法持有的技术资料和信息或所有由甲方提供给本人的技术资料和商业信息秘密的义务,不将专属于馆方或所有由馆方提供给本人的文物信息、文物影像数据、观众相关信息、业务资料、技术方案、工程设计、建筑物资料、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、操作手册、技术文档、采购资料、定价政策、财务资料、相关业务往来的函电、传真、电子邮件、微信聊天记录等泄露、交付、出卖、出借、出租、转让给其它无关人员或者任何其他个人、企事业单位。未经馆方书面授权,不通过口头或任何其他载体形式对外发表、出版、公布专属于馆方所有和合法持有的技术资料、信息或所有由馆方提供给本人的技术资料、信息。

三、不与馆方内部人员勾结合谋、引诱利用馆方内部人员利用属于馆方所有和合法持有的技术资料、信息或所有由馆方提供给本人的技术资料、信息谋取私利从事损害馆方利益行为。

四、所有由馆方提供给本人的技术资料和信息，本人将采取执行有效的安全保密措施,采取安全保密措施所需人力、物力、财力由本人自行承担。

五、发现失泄密隐患时，及时采取补救措施，并向单位报告。

六、违反上述承诺，自愿承担法律后果。

所属企业：

承诺人签字：

身份证号码：

年   月   日